LAMPIRAN B

TABEL BURNDOWN CHART SPRINT 2

TABEL B.1

| No | Deskripsi Tugas | Estimasi Waktu | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Actual Hour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengupdate API checkout agar otomatis mengurangi stok produk saat pesanan berhasil. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Buat API dan Halaman UI untuk mengelola stok produk. | 10 |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Buat API endpoint untuk pengembalian produk. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Buat Halaman UI "Form Pengembalian" (Customer) dan "Manajemen Pengembalian" (Staff). | 8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 5 | Mengupdate API pesanan agar Staff dapat menambahkan nomor resi. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Buat UI input nomor resi pada halaman "Manajemen Pesanan" di dasboard Staff. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Buat API untuk staff bisa mengakses fitur chat berdasarkan order detail dan customer. | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 6 |
| 8 | Implementasi tombol WhatsApp di halaman pesanan. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Integrasi URL redirect agar ketika tombol WhatsApp ditekan maka akan di arahkan ke chat secara otomatis. | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| 10 | Buat API CRUD dasar untuk data produk. | 8 |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 8 |
| 11 | Buat halaman UI form untuk tambah/edit produk. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 12 | Buat API endpoint untuk data 10 laporan Admin. | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 13 | Buat halaman UI laporan (tabel & grafik) di dasboard Admin. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 14 | Buat API endpoint untuk menerima input data voucher baru. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 15 | Buat API endpoint untuk mengambil semua list voucher. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 16 | Buat halaman UI Manajemen Voucher di dashboard admin. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 17 | Implementasi form untuk penambahan voucher baru. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 18 | Buat API endpoint untuk membuat akun staff atau admin baru. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 19 | Buat API endpoint untuk mengambil semua list user yang memiliki role staff dan admin. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 20 | Buat API endpoint untuk mengubah status dari staff tertentu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |

Tabel B.1 (Lanjutan)

| 21 | Buat API endpoint untuk mengubah data dari staff tertentu. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Buat halaman UI Manajemen Pegawai di dashboard admin. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 23 | Implementasi form tambah atau edit staff. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 24 | Buat API CRUD untuk kategori. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 25 | Buat API CRUD untuk unit. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 26 | Buat halaman UI produk di dashboard admin. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 27 | Implementasi tabel dan form untuk kategori dan unit. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Total Estimasi Kerja | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
|  | Remaining Effort |  | 98 | 86 | 76 | 68 | 60 | 46 | 38 | 30 | 20 | 10 | 0 |  |
|  | Ideal Effort |  | 92,7 | 83,5 | 74,2 | 64,9 | 55,6 | 46,4 | 37,1 | 27,8 | 18,5 | 9,3 | 0 |  |